Введение

Стратегическим направлением информатизации образования в современных условиях является создание единого информационного пространства вуза путем создания корпоративной коммуникационной инфраструктуры, использования современного цифрового оборудования, компьютерной техники и программных средств, с последующей интеграцией информационных систем (ИС) университета в общий комплекс взаимосвязанных программных продуктов и технических решений.

Для решения этой задачи необходима реализация ряда направлений развития информационных технологий с применением единой технической политики их применения и использования. Начальным этапом такой интеграции должно стать формирование общей информационной среды, включающей современные технические решения информационной инфраструктуры и основанной на создании распределенной корпоративной компьютерной сети университета (ККС).  Технологической базой для интеграции разрозненных ИС может стать применение Интернет – технологий и обеспечение авторизованного доступа к корпоративным информационным ресурсам и базам данных. Совершенствование коммуникационной инфраструктуры позволит создать условия для развития дистанционного образования, мультимедийных учебных ресурсов, виртуальных лабораторий, телемедицинских технологий, и других инновационных направлений современного образования.

Цели развития информатизации университета

Стратегической целью развития информатизации ВолГМУ является создание системы внедрения новейших образовательных и медицинских технологий в деятельность университета  и продвижения собственных инновационных разработок на рынок образовательных и медицинских услуг. Основными направлениями реализации этой стратегической цели являются:

- Расширение возможностей получения и использования электронной учебной информации;

- Повышение качества обучения специалистов на основе современных достижений медицинской науки и практики;

- Совершенствование системы подготовки квалифицированных специалистов университета, владеющих современными информационными технологиями;

- Развитие информационной инфраструктуры ВолГМУ.

Решаемые задачи:

- Развитие технологии создания и обеспечения доступа к электронным информационным ресурсам учебно – методического назначения.

- Разработка методических материалов и внедрение программного обеспечения для создания обучающих информационных ресурсов и  визуализации учебного материала.

- Разработка и применение виртуальных учебных комплексов.

- Расширение корпоративной компьютерной сети с обеспечением авторизованного доступа к внутренним и внешним информационным ресурсам.

- Сопровождение и поддержание в актуальном состоянии официальных информационных ресурсов ВолГМУ.

- Информационное обеспечение системы менеджмента качества подготовки специалистов  в соответствии с международными стандартами ISO.

- Организация единой системы тестирования знаний студентов и учащихся  университета.

- Расширение возможности доступа к информационно – образовательным  услугам в компьютерных классах ВолГМУ.

- Совершенствование технологии регистрации и учета работы пользователей в ККС.

- Автоматизация учебно – методической деятельности преподавателей.

- Информационное обеспечение научной работы и подготовки научных кадров.

- Формирование электронных каталогов научно-медицинской библиотеки.

- Применение телемедицинских технологий для оказания телемедицинских услуг и в учебном процессе.

- Участие в программе развития информатизации лечебных учреждений Волгоградской области.

- Информационная поддержка системы безопасности и охраны университета.

- Совершенствование технических средств информатизации  в соответствии с современным состоянием.

- Внедрение новых разработок программных средств и информационных систем в деятельность кафедр и служб.

- Расширение сферы применения мобильных технологий информационного обеспечения учебного процесса.

- Информационное обеспечение делопроизводства и документооборота.

- Расширение функций телефонной связи.

- Обеспечение информационной безопасности и защиты данных.

- Резервирование, дублирование и обеспечение надежного хранения корпоративных информационных ресурсов.

План реализации программы

| Мероприятия | Сроки | Предполагаемые затраты (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| I. Расширение возможностей получения и работы с электронной учебной информацией |
| 1 | Сопровождение официальных информационных ресурсов: | 2007-2012 | 550 |
|  | - *.volgmed.ru | 2007-2012 | 150 |
|  | - ИСКРА-УП | 2007-2013 | 150 |
|  | - marc-SQL | 2007-2014 | 150 |
|  | - регистрация пользователей ККС и учет объема потребляемых услуг | 2007-2015 | 100 |
| 2 | Организация «свободного» общения в сети Интернет (создание блога) | 2007-2009 | 120 |
| 3 | Обеспечение рабочих мест преподавателей компьютерной и цифровой техникой из расчета 1 компьютер на 2-3 преподавателя кафедры (около 100 рабочих мест) | 2007-2012 | 2 200 |
| 4 | Создание межкафедральных компьютерных классов для обучения и тестового контроля знаний | 2007-2011 | 1 600 |
|  | - Клиника № 1(16 компьютеров) | 2007-2008 | 320 |
|  | - Морфокрпус (16 компьютеров) | 2009-2010 | 320 |
|  | - Обл. клиническая больница № 1 (16 компьютеров) | 2009-2010 | 320 |
|  | - учебная база в больнице № 7 (16 компьютеров) | 2010-2011 | 320 |
|  | - Ким, 20 (16 компьютеров) | 2007-2008 | 320 |
| 5 | Комплектование лекционных аудиторий мультимедийным обеспечением. | 2007-2009 | 800 |
|  | - аудитории №1, №2, №3 | 2007-2008 | 300 |
|  | - аудитории № 4, №5 | 2008-2009 | 300 |
|  | - аудитории № 1 в Морфокорпусе | 2008-2009 | 100 |
|  | - аудитории на ул. КИМ, 20 | 2008-2009 | 100 |
| 6 | Создание дополнительных Интернет – классов свободного доступа | 2008-2009 | 1 400 |
|  | - общежитие ул. Ким, 18 на (10 компьютеров) | 2008-2009 | 290 |
|  | - общежитие ул. Хиросимы, 8 (10 компьютеров) | 2008-2009 | 290 |
|  | - общежитие ул. Козловская, 45а (10 компьютеров) | 2007-2008 | 290 |
|  | - учебный корпус Рокоссовского,1г (20 компьютеров) | 2008-2009 | 530 |
|  | Итого по разделу: |  | 6 670 |
| II. Повышение качества обучения специалистов на основе современных достижений науки и практики |
| 1 | Применение телемедицинских технологий в учебном процессе. | 2007-2012 | 580 |
|  | - разработка и внедрение учебного ресурса для видео трансляций лекций, конференций и семинаров в корпоративной компьютерной сети ВУЗа | 2007 | 80 |
|  | - использование Интернет-видеотрансляций, организуемых ведущими учебными и научными учреждениями России и зарубежных стран в учебном процессе ВолГМУ | 2008-2012 | 300 |
|  | - организация видео трансляций в Интернет | 2008-2012 | 200 |
| 2 | Мероприятия по использованию лицензионного программного обеспечения. В том числе по годам: | 2007-2012 | 3 600 |
|  | - приобретение лицензий на программное обеспечение устанавливаемое в компьютеры, используемое в учебном процессе и для работы кафедр. | 2007 | 300 |
|  |  | 2008 | 300 |
|  |  | 2009 | 300 |
|  |  | 2010 | 300 |
|  |  | 2011 | 300 |
|  |  | 2012 | 300 |
|  | - приобретение дополнительного лицензионного программного обеспечения для учебного процесса. | 2007 | 300 |
|  |  | 2008 | 300 |
|  |  | 2009 | 300 |
|  |  | 2010 | 300 |
|  |  | 2011 | 300 |
|  |  | 2012 | 300 |
| 3 | Развитие информационного обеспечения научно – медицинской библиотеки | 2007-2012 | 200 |
| 4 | Создание системы внутреннего электронного документооборота | 2007-2010 | 550 |
|  | Итого по разделу: |  | 4 930 |
| III. Совершенствование системы подготовки квалифицированных специалистов университета, владеющих современными информационными технологиями |
| 1 | Развитие учебно-методических электронных ресурсов (учебников и методических материалов). | 2007-2012 | 500 |
| 2 | Обучение преподавателей ВУЗа современным информационным технологиям | 2007-2012 | 540 |
|  | - направление преподавателей на курсы повышения квалификации по информационным технологиям | 2007-2012 | 240 |
|  | - организация учебных курсов и проведение обучения преподавателей в ВолГМУ | 2007-2012 | 300 |
| 3 | Развитие дистанционного образования. Создания Центра дистанционного образования. | 2008-2012 | 400 |
| 4 | Обучение инженерно-технического персонала ВолГМУ на курсах повышения квалификации по современным информационным технологиям | 2007-2012 | 600 |
|  | Итого по разделу: |  | 2 040 |
| VI. Развитие информационной инфраструктуры ВолГМУ |
| 1 | Организация модемного доступа к корпоративной компьютерной сети ВолГМУ: | 2007-2012 | 485 |
|  | - подключение услуги | 2007 | 5 |
|  | - абонентская плата (ежегодно) | 2007-2012 | 480 |
| 2 | Обеспечение лекционных аудиторий подклюючением к корпоративной компьютерной сети: | 2007-2009 | 140 |
|  | - аудитории №1, № 2, № 3 | 2007-2008 | 60 |
|  | - аудитории № 4, № 5 | 2008-2009 | 40 |
|  | - аудитория № 1 в Морфокорпусе | 2008-2009 | 20 |
|  | - аудитории на ул. КИМ, 20 | 2008-2009 | 20 |
| 3 | Обеспечение возможности подключения мобильных пользователей: | 2007-2007 | 90 |
|  | - учебный корпус № 1 | 2007-2008 | 30 |
|  | - учебный корпус № 3 | 2008-2009 | 30 |
|  | - учебный корпус № 4 | 2008-2009 | 30 |
| 4 | Обеспечение антивирусной защиты (ежегодно), в том числе по годам: | 2007-2012 | 150 |
|  |  | 2007 | 20 |
|  |  | 2008 | 20 |
|  |  | 2009 | 20 |
|  |  | 2010 | 30 |
|  |  | 2011 | 30 |
|  |  | 2012 | 30 |
| 5 | Создание системы безопасности и резервного копирования данных | 2007-2008 | 450 |
| 6 | Штатное подкрепление и развитие материально-технической базы Центра информационных технологий ВолГМУ: | 2008-2012 | 2 890 |
|  | - расширение зоны обслуживания вычислительной техники и комплектование дополнительными ставками инженеров (2 единицы) | 2008-2009 | 1440 |
|  | - выделение помещений для обеспечения эффективной деятельности ЦИТ | 2008 | 200 |
|  | - комплектование инженерами-лаборантами межкафедральных компьютерных классов | 2008-2012 | 500 |
|  | - аудит инфраструктуры корпоративной компьютерной сети | 2007-2008 | 150 |
|  | - модернизация ККС в соответствии результатами аудита | 2008-2009 | 600 |
| 7 | Плановая замена и модернизация устаревшего оборудования. По 50 компьютеров и 1-2 сервера в год. В том числе по годам: | 2007-2012 | 4 200 |
|  |  | 2007 | 700 |
|  |  | 2008 | 700 |
|  |  | 2009 | 700 |
|  |  | 2010 | 700 |
|  |  | 2011 | 700 |
|  |  | 2012 | 700 |
| 8 | Создание корпоративной телефонной сети на основе IP-телефонии с сокращенной нумерацией: | 2007-2011 | 850 |
|  | - учебный блок корпуса общежития № 3 | 2007 | 150 |
|  | - учебный корпус № 1 | 2008 | 250 |
|  | - учебный корпус № 2 | 2009 | 150 |
|  | - учебный корпус № 3 | 2010 | 150 |
|  | - учебный корпус № 4 | 2011 | 150 |
| 9 | Разработка системы IP-телевещания и видеонаблюдения в корпоративной сети университета. | 2007-2011 | 750 |
|  | - учебный блок корпуса общежития № 3 | 2007 | 150 |
|  | - учебный корпус № 1 | 2008 | 150 |
|  | - учебный корпус № 2 | 2009 | 150 |
|  | - учебный корпус № 3 | 2010 | 150 |
|  | - учебный корпус № 4 | 2011 | 150 |
| 10 | Создание центров копирования (2-3 копировальных аппарата) для служебного пользования: | 2007-2008 | 120 |
|  | - учебный корпус № 1 | 2007 | 60 |
|  | - учебный корпус № 3 | 2008 | 60 |
| 11 | Проектирование и строительство локальных сетей: | 2008-2012 | 3 400 |
|  | - учебный корпус № 1 | 2008-2009 | 700 |
|  | - учебный корпус № 3 | 2008-2010 | 900 |
|  | - учебные корпуса учебных баз областной клинической больницы №1 | 2008-2009 | 700 |
|  | - учебный корпус № 4 | 2008-2010 | 900 |
|  | - учебный корпус № 5 | 2010-2012 | 200 |
| 12 | Проектирование и строительство канала передачи данных от учебного корпуса № 1 до учебных баз: | 2008-2010 | 2 000 |
|  | - учебный корпус № 3 | 2008-2010 | 1000 |
|  | - учебные базы областной клинической больницы №1 | 2008-2010 | 1000 |
|  | Итого по разделу: |  | 15 525 |
| Итого по всем разделам: | 29 165 |